5 Технико-Экономческое обоснование себестоимочсти цены веб-приложения «ОТкрытый электронный архив истории г. Витебска»

5.1 Характеристика веб-приложения

Целью дипломного проекта является разработка веб-приложения открытого электронного архива с функцией интеллектуального поиска.

Назначение данного приложения – предоставление пользователям возможности публикации и просмотр исторических заметок, различного формата.

Платформа представляет собой клиент-серверную архитектуру с использованием NoSQL и S3 хранилищ для организации и обработки данных. Основной функционал включает публикацию материалов с прохождением модерации, интеллектуальную обработку поискового запроса, и составление ленты рекомендаций.

Целевая аудитория – жители, желающие рассказать о событиях, людях или местах своего города, школьники, студенты и исследователям, которые ищут материал для научных работ по истории, а также эксперты, следящие за истинностью исторических фактов.

С экономической точки зрения проект имеет значительный потенциал. Оно помогает пользователям экономить время для поиска исторических фактов, вне зависимости от их цели (поиск материалов для научных работ или досуг). Это повышает удовлетворенность сервисом и подталкиваем пользоваться им на постоянной основе. Распределение данных между разными хранилищами и использование различных инструментов их обработки позволяет снизить операционные требования, следовательно, и расходы для поддержания работы приложения.

Персонализированные рекомендации, и дополнительные функции, например, оцифровка электронных документов, могут привлечь новую аудиторию и помогают удержать старую.

Реализация проекта «Открытый электронный архив города Витебска» отвечает потребностям рынка и позволит объединить усилия жителей, исследователей и энтузиастов для совместного сохранения культурной памяти. Платформа станет современным, удобным и доступным инструментом для систематизации исторических данных и популяризации наследия города.

5.2 Определение объема и трудоемкости веб-приложения

Объем разрабатываемого веб-приложения архива определяется исходя из количества функций, реализуемых программой, которые представлены в таблице 5.1, и рассчитываются по формуле [1]

| V0=i=1nVi, | (5.1) |
| --- | --- |

где V0 – общий объем ПО;

где Vi – объем функции ПО;

где n – общее число функций.

Среда разработки веб-приложения архива: серверная составляющая – IntelliJ IDEA, клиентская составляющая – Visual Studio Code.

Таблица 5.1 – Функции, реализуемые программой

| Наименование функции | Объем серверной части функции Vi | Объем клиентской части функции Vi | Общий объем функции Vi |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация ввода информации | 600 | 400 | 1000 |
| Контроль, предварительная обработка и ввод информации | 500 | 100 | 600 |
| Формирование баз данных | 1700 | 0 | 1700 |
| Обработка наборов и записей базы данных | 2500 | 0 | 2500 |
| Манипулирование данными | 8500 | 0 | 8500 |
| Организация поиска и поиск в базе данных | 2300 | 0 | 2300 |
| Обработка файлов | 800 | 0 | 800 |
| Управление файлами | 500 | 0 | 500 |
| Обработка ошибочных и сбойных ситуаций | 400 | 200 | 600 |

Продолжение таблицы 5.1

| Наименование функции | Объем серверной части функции Vi | Объем клиентской части функции Vi | Общий объем функции Vi |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение интерфейса между компонентами | 1200 | 800 | 2000 |
| Графический вывод результатов | 200 | 1000 | 1200 |
| Итого | 19200 | 2500 | 21700 |

По формуле (5.1) общий объем веб-приложения составит

V0= 21700 LOC.

На основании общего объема ПО определяется нормативная трудоемкость (ТН) с учетом сложности ПО. Так как разрабатываемый продукт относится к 1-ой группе сложности, то нормативная трудоемкость составляет 556 человеко-дня [1]. Учитывая использование ИИ время, затраченное на разработку, сокращается в среднем на 20% [2]

ТН=556·0,8=445 чел.-дн.

Общая трудоемкость ПО рассчитывается на основе нормативной с учетом дополнительного коэффициента сложности КСЛ следующим образом [1]:

| ТО=ТН·(1+КСЛ), | (5.2) |
| --- | --- |

где ТО – общая трудоемкость ПО;

где ТН – нормативная трудоемкость ПО;

где КСЛ – дополнительный коэффициент сложности ПО = 0,08 + 0.07.

Следовательно, по формуле (5.2):

ТО=445·1+0,15=511,75.

Таким образом, общая трудоемкость с учетом округления составила 512 человеко-дня.

На основании общей трудоемкости разработки ПО и установленного периода разработки устанавливается общая плановая численность разработчиков равна [1]

| Чр=ТОТРД·ФЭФ, | (5.3) |
| --- | --- |

где Чр – плановая численность разработчиков (чел.):

гдеФЭФ – годовой эффективный фонд времени работы одного работника в течение года (дней в год);

гдеТРД – плановая продолжительность разработки ПО (лет). Устанавливается календарным графиком разработки, равна 0,2 года.

Эффективный фонд времени одного работника (ФЭФ) рассчитывается по формуле [1]

| ФЭФ=ДГ-ДП-ДВ-До, | (5.3) |
| --- | --- |

где ДГ – количество дней в году (365);

где ДП – количество праздничных дней в году (10 дней);

где ДВ – количество выходных дней в году (100 дней);

где До – количество дней отпуска (27 дней).

Таким образом, по формуле (5.4) получаем:

ФЭФ=365-10-100 -27=228 дней.

Рассчитаем общую плановую численность работников по формуле (5.3)

Чр=5120,2·228=12.

Общая плановая численность разработчиков и трудоемкость служат базой для расчета основной заработной платы.

5.3 Расчет себестоимости и цены веб-приложения

Исходные данные для расчета основной заработной платы исполнителя приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Разработчик ПО

| Разработчик | Количество человек, шт. | Эффективный фонд времени (дней) | Месячный оклад, руб. [3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Программист Middle Frontend | 1 | 44 | 2700 |
| Программист Middle Backend | 1 | 44 | 2700 |
| Программист Junior Frontend | 2 | 43 | 1200 |
| Программист Junior Backend | 2 | 43 | 1200 |
| Программист Intern Frontend | 3 | 42 | 300 |
| Программист Intern Backend | 3 | 42 | 300 |
| Итого: | 12 | 512 | 12 000 |

Часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления месячного оклада ( ТМi) на установленный месячный фонд рабочего времени [1]

| ТЧi=ТМiМЧФ, | (5.5) |
| --- | --- |

где ТЧi – часовая тарифная ставка руб.;

где МЧФ – месячный часовой фонд (168 ч).

Основная заработная плата разработчиков рассчитывается по формуле [1]

| Зо=i=1nТЧi·ТЧ·ФЭ·К, | (5.6) |
| --- | --- |

где n – количество разработчиков, занятых разработкой ПО;

где ТЧi – тарифная ставка i-го исполнителя в руб.;

где ФЭ – эффективный фонд рабочего времени i-го исполнителя (дней);

где ТЧ – количество часов работы в день (8);

где К – коэффициент премирования (1,3).

Рассчитаем основную заработную плату разработчиков используя формулы (5.5), (5.6)

Зо=2·16,07·8·44·1,3+4·7,14·8·44·1,3+3·1,78·8·42·1,3+4·1,78·8·42·1,3= 33 218,85 руб.

Дополнительная заработная плата на конкретное ПО (ЗД) включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде (оплата отпусков, льготных часов, времени выполнения государственных обязанностей и других выплат, не связанных с основной деятельностью исполнителей), и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате [1]

| ЗД=Зо·НД100, | (5.7) |
| --- | --- |

где  НД – норматив дополнительной заработной платы в целом по организации (15%).

ЗД=33 218,85 ∙15100=4982,83 руб.

Следующей статьей сметы затрат являются отчисления на социальные нужды. Отчисления на социальные нужды включают в предусмотренные законодательством отчисления в фонд социальной защиты и фонд обязательного страхования (34%) в процентах от основной и дополнительной заработной платы. Отчисления в фонд социальной защиты населения и обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (РСОЦ) рассчитываются следующим образом [1] [4]:

| РСОЦ=ЗО+ЗД100·НСОЦ | (5.8) |
| --- | --- |

где НСОЦ – норматив отчислений на социальные нужды.

В итоге используя формулу (5.8) получаем

РСОЦ=33 218,85+4982,83·34100=12988,57 руб.

Норма расхода материалов в суммарном выражении (НМ) определяется либо в расчете на 100 строк исходного кода, либо в процентах к основной заработной плате разработчиков (3-5%). Возьмем 3% от основной зарплаты. Следовательно, расходы на материалы рассчитываем следующим образом [1]:

| РМ=ЗО·НМ100, | (5.9) |
| --- | --- |

где НМ – норматив отчислений на материалы.

РМ= 33 218,85· 3100=996,56 руб.

Расходы на спецоборудование (дополнительное ПО) отсутствуют, т.к. применяются open source решения.

Расходы на оплату машинного времени (РМв) определяются по формуле [1]

| РМв=ЦМв·VО100·НМв, | (5.10) |
| --- | --- |

где ЦМв – цена одного машино-часа (0,23 руб.);

где VО – общий объем ПО (строк исходного кода);

где НМв – норматив расхода машинного времени на отладку 100 строк исходного кода (12 машина-часа).

Средний расход машинного времени 12 часов на 100 строк кода для ПО. Таким образом, расходы на оплату машинного времени равны:

РМв=0,23· 21700·12100=598,92 руб.

Расходы по статье «Научные командировки» (РНК) отсутствуют, в связи с ненадобностью в рамках реализации проекта.

Расходы по статье «Прочие затраты» определяются по формуле [1]

| ПЗ=ЗО·НПЗ100, | (5.11) |
| --- | --- |

где НПЗ – норматив прочих затрат (20%).

В итоге расходы по статье «Прочие затраты» равны:

ПЗ=33 218,85·20100=6643,77 руб.

Расчет накладных расходов (РН) ведется по формуле [1]

| РН=ЗО·НРН100, | (5.12) |
| --- | --- |

где РН – накладные расходы на конкретную ПО (руб.);

где НРН – норматив накладных расходов в целом по организации (30%).

РН=33 218,85 ·30100=9965,65 руб.

Общая сумма расходов по всем статьям сметы СП рассчитывается по формуле [1]

| СП=ЗО+ЗД+РСОЦ+РМ+РМв+ПЗ+РН, | (5.13) |
| --- | --- |

СП=33 218,85+4982,83+12988,57+996,56+598,92+ 6643,77+9965,65=69395,15 руб.

Организация-разработчик участвует в освоении ПО и несет соответствующие затраты, на которые составляется смета, оплачиваемая заказчиком по договору. Сметой предусматриваются не только затраты (основная и дополнительная зарплата, начисления на зарплату и т.д.), но и налоги, предусмотренные законодательством, и прибыль организации-разработчика (ПО) вычисляется по формуле [1]

| ПО=СП·УРП100, | (5.14) |
| --- | --- |

где СП – себестоимость;

где УРП – уровень рентабельности (15%).

ПО=69395,15 ·15100=10409,28 руб.

Прогнозируемая цена ПО без налогов ЦП [1]

| ЦП=СП+ПО, | (5.15) |
| --- | --- |

ЦП=69395,15 +10409,28=79804,43 руб.

Отпускная цена ПО включает в себя налог на добавленную стоимость [1]

| Цо=Цп+НДС=Цп+Цп∙Нндс100 , | (5.16) |
| --- | --- |

где Нндс  – ставка налога на добавленную стоимость (20%).

Цо=79804,43+79804,43∙20100 =95765,32 руб.

Прогнозируемый экономический эффект у организации-разработчика проекта составляет 80% (за вычетом налога на прибыль, равного 20% на март 2026), следовательно, получаем:

| ПЧ =П0· 0,8 = 10409,28·0,8=8327,42 руб. |  |
| --- | --- |

Для упрощения расчетов до составления сметы затраты на освоение определяются по нормативу (НО=10%) от себестоимости ПО в расчет на 3 месяца и рассчитываются по формуле [1]

| РО=СП·НО100, | (5.17) |
| --- | --- |

где НО – норматив расходов на освоение (%).

РО= 69395,15  ·10100=6939,52 руб.

Организация-разработчик осуществляет сопровождение ПО и несет затраты в соответствии с договором и сметой на сопровождение. Смета составляется по аналогии со сметой на освоение ПО. Для упрощения расчетов для составления сметы затраты на сопровождение определяются по установленному нормативу (НС=20%) от себестоимости ПО (в расчете на год) и рассчитываются по формуле [1]

| РС=СП·НС100, | (5.18) |
| --- | --- |

где НС – норматив расходов на сопровождение (%).

Подставив в формулу (5.19) данные, получаем

РС=69395,15 ·20100=13879,03 руб.

Смета затрат на разработку веб-приложения архива сведена в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 – Смета затрат на разработку веб-приложения архива

| Наименование статей затрат | Условное обозначение | Значение, руб. |
| --- | --- | --- |
| Основная заработная плата | ЗО | 33 218,85 |
| Дополнительная заработная плата | ЗД | 4982,83 |
| Отчисления в фонд социальной защиты населения и обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | РСОЦ | 12988,57 |
| Материалы | РМ | 996,56 |
| Машинное время | РМв | 598,92 |
| Прочие затраты | ПЗ | 6643,77 |
| Накладные расходы | РН | 9965,65 |
| Полная себестоимость | СП | 69395,15 |
| Прибыль чистая организации-разработчика | ПО | 10409,28 |
| Прогнозируемая цена ПО | ЦП | 89003,27 |
| Отпускная цена ПО | ЦО | 95765,32 |
| Затраты на освоение ПО | РО | 6939,52 |
| Затраты на сопровождение ПО | РС | 13879,03 |

Так как основной целью веб-приложения архива является сохранение исторического наследия. В качестве модели распространения PWYW. Весь функционал архива будет доступен бесплатно, но пользователям будет представлена возможность произвести пожертвование в размере от 1-50 руб. в ответ на которое пользователь может получить дополнительные визуальные элементы к имени на сайте, попасть в открытый список спонсоров, получить благодарственное письмо или приоритет в очереди на распознание документов, а также другие опции в зависимости от суммы пожертвования.

Примем средний размер пожертвования в 10 руб. и количество пользователей, совершающих пожертвование, в 1%. Получим что необходимое количество пользователей, с учетом периода в 1 год:

N= (ЦП+ РО+РС)÷10 ÷0,01=1098218 чел. год.

Или же 3000 человек в день. Необходимое количество посетителей будет пропорционально уменьшатся при повышении срока окупаемости. Для такого количества клиентов стоит рассмотреть расширение на российский рынок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Палицын, В. А. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов / В. А. Палицын. – Минск : БГУИР, 2006. – 76 с.

- Ловушка искусственного интеллекта. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://habr.com/ru/articles/968444/

- Зарплаты в IT. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://career.habr.com/salaries

- Закон Республики Беларусь 15 июля 2021г. № 118-3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ssf.gov.by/uploads/folderForLinks/zakon.pdf